Le chantier

Le chantier se caractérise par une succession d’étapes  professionnelles (préparation, réalisation, et livraison de l’installation) réparties sur une durée significative. Le travail de chantier peut être confié à un intervenant unique ou à plusieurs intervenants. Dans ce dernier cas, des intervenants différents peuvent travailler en coactivité ou se succéder pour faire aboutir une réalisation.

Le déroulement du chantier est conditionné à sa spécificité. En effet la présence du client dans les lieux  et/ou  l’intervention d’autres corps de métiers nécessite une organisation particulière à chaque situation nécessitant une planification.

Sur le chantier de la chambre d'hôtel éco-innovante, les travaux doivent se dérouler alors que l’hôtel est en pleine activité ce qui impose une attention particulière.

- Le chantier doit être maintenu propre et rangé.

- La planification progressive des interventions doit permettre de maintenir le maximum de fonctions en activités et doit également permettre une réutilisation rapide de des lieux.

- Respecter la quiétude de la clientèle.

Chronologie du chantier

Un chantier est une succession d’étapes :

- la préparation (étape 1)

- la réalisation (étape 2)

- la livraison au client (étape 3)

Étape 1: La préparation

Cette étape est primordiale pour le bon déroulement du chantier.

La préparation est la première étape du chantier garantissant la bonne exécution future de la réalisation.

Cela nécessite de vérifier, dans le dossier, la présence de l’adresse du chantier, du devis et du listing des matériels nécessaires mais également de vérifier l’approvisionnement des matériels et de préparer l’outillage et les équipements collectifs.

L’élaboration du planning de phase doit garantir une répartition des tâches entre les électriciens et les autres corps de métiers

Planning de phases/répartition des activités

En fonction de la durée du chantier et des activités à mener plusieurs  intervenants (élèves) peuvent être nécessaires.

- chef électricien habilité BR ou B2V/BC si plusieurs ouvriers électriciens

1 ou plusieurs  ouvriers électricien habilités B1V

Exemple de planning

|  | Lundi 8-12h | Lundi 13h-17h | Mardi 8h-12h | Mardi 13h-17h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chef | préparation | réalisation | Mise en service | Livraison |
| Ouvrier1 | préparation | Réalisation si Ouvrier 2 absent | Mise en service |  |
| Ouvrier2 |  | réalisation |  |  |

Les tâches :

- T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple

- T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d’exécution

- T 1-3 : vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations

- T 1-4 : répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants

Descriptif de la préparation

1 seul intervenant: le chef électricien

Il doit :

| Tâches à accomplir | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| Vérifier et compléter si nécessaire dans le dossier la présence de l’adresse du chantier, du devis, du listing des matériels nécessaires et des schémas de réalisation de l’installation | - Les informations nécessaires sont recueillies |
| Vérifier les habilitations requises pour l’exécution du chantier | - Les habilitations et certifications nécessaires à l’opération sont identifiées |
| Prendre en compte la présence d’un état des lieux dans le dossier | - Le lieu d’activité est restitué propre et en ordre |
| Préparer le matériel nécessaire (appareillages, consommables et outillage), conformément à la répartition par lots du devis | - Après inventaire, les matériels, équipements et outillages manquants sont listés |
| Organiser son planning en prenant en compte la présence des clients à proximité du chantier | - Les tâches sont réparties en fonction des habilitations et des certifications des électriciens affectés - Les activités sont organisées de manière chronologique |
| Etudier les schémas des modifications de toute l’installation. | - Les informations nécessaires sont recueillies - Les contraintes techniques et d’exécution sont repérées |

Seul le chef d’équipe sera évalué sur la vérification du dossier et la planification des interventions.

0Étape 2: La réalisation

Un chef électricien désigné contribuera à la sécurité et au bon  déroulement du chantier.

Le chef électricien s’assurera de la présence des matériels électriques, outillages et équipements collectifs  mais organisera aussi la répartition des tâches entre les équipiers en fonction du planning sur le chantier.

Un ou plusieurs équipiers, conformément à l’esprit de la NFC 18 510 et du référentiel de formation BR, assureront la réalisation technique de l’installation tout en respectant l’intégrité esthétique du chantier.

Le chef électricien aura pour rôle d’organiser les tâches sur le chantier, de communiquer l’avancement des travaux avec sa hiérarchie, et d’assurer la relation avec le client.

La mise en sécurité permanente de l’installation fait partie des missions du chef d’équipe.

Les tâches :

- T 2-1 : organiser le poste de travail

- T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

- T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques

- T 2-4 : gérer les activités de son équipe

- T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants

- T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable

- T 5-1 : participer à la mise à jour du dossier technique de l’installation

Organisation du chantier

Le chef électricien (Élève1)

Il organise la répartition des tâches en fonction des équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation.

Son rôle d’encadrement doit permettre  à l’équipe de tenir les délais selon le planning établi en veillant à l’approvisionnement des matériels électriques, des outillages et équipements collectifs. Il veille également à l’organisation du travail et à l’application des consignes de sécurité.

Il participe activement à la réalisation et doit également  maintenir le contact avec le client.

Le ou les équipiers(élève2)et  (élève3)

Selon leur attribution, il(s) participe(ent) à la réalisation du chantier en respectant les consignes et règles de sécurité.

Leurs échanges avec le chef de chantier doivent permettre un avancement cohérent du chantier. A ce titre, il est capable de communiquer avec son responsable en utilisant clairement un langage technique.

Consignes générales

- Minimiser les déchets

- Maintenir son poste de travail propre

- Récupérer  le matériel démonté.

- Effectuer  un tri sélectif des déchets en séparant dans les différents containers (les chutes de conducteurs, les papiers et cartons, les plastiques,…)

- Rassembler et classer toutes les notices techniques.

Étape 4 : La livraison

Le chef électricien assurera la transmission des informations liées à la réalisation.

La première phase de la livraison doit vérifier la conformité de l’installation, de configurer l’installation, d’attester du bon fonctionnement des équipements.

La deuxième phase de la livraison nécessite d’expliquer aux clients en des termes clairs et compréhensifs les nouvelles fonctionnalités de son installation lors d’une démonstration commentée.

Une troisième phase de la livraison peut permettre de proposer une évolution technologique (amélioration)

Les tâches :

- T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple

- T 1-3 : vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires

- T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants

- T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation

- T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation

- T 5-1 : participer à la mise à jour du dossier technique de l’installation

- T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe

Organisation de la livraison

3  intervenants seront présents lors de la réception du chantier :

- Élève1 et élève2 les électriciens qui ont participé à la réalisation, effectueront les vérifications électriques et les associations radio EnoCean.

- Élève1,chef électricien, assurera à la transmission des informations entre équipiers.

La première phase de la livraison sera menée conjointement entre les 3 intervenants.

Les nouvelles fonctionnalités de l’installation seront expliquées clairement à l’hôtelier (professeur) par l’élève1

Des améliorations telles que les possibilités d’évolution vers un environnement connecté seront présentées.